PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 10]

| Họ và tên | Nguyễn Tiến Đạt | Mã sinh viên | B25DTCN304 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | 10 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De10.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý mạng lưới trạm xạc | Quản lý nhân viên bảo trì trạm sạc | US-01 | Là một nhân viên quản lý trạm sạc , tôi muốn hệ thống tự động cập nhật ca giờ làm việc để khách hàng có thể biết mình đang làm việc với ai |
| Vận hàng trạm sạc | Tạo và phân công phiếu sự cố , theo dõi trạng thái trục sạc theo thời gian | US-02 | Là một quản lý, tôi muốn quản lý các phiếu sự cố theo dõi được thời gian sạc của xe để có thể biết lỗi nằm ở đâu để sửa đổi |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S - Small | Đang có quá nhiều chức năng trong 1 User Story, nên tách nhỏ ra để có thể duy trì . |
| T - Testable | Từ ngữ “làm việc tốt hơn ” quá chung chung, chưa phù hợp với lợi ích cụ thể |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một nhân viên bảo trì , tôi muốn hệ thống tự động cập nhật thời gian trục sạc để tôi có thể theo dõi tiến độ sạc vì sao nó bị lỗi chỗ này do vấn đề ở đâu |
| US-X2 | Là một nhân viên bảo trì, tôi muốn hệ thống theo dõi được tiến độ và mức đánh giá cho tôi để có thể làm việc một cách hiệu quả |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must-have | Vì tôi có thể biết được thời gian nào trụ sạc bị ngắt kết nối nó bị lỗi ở đâu trạng thái của trụ sạc nào lỗi trụ sạc nào không lỗi |
| US-02 | Could-have | Chức năng mức quan trọng thấp và nếu không có thì cũng không ảnh hưởng đến chức năng chính của hệ thống |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Là nhân viên vảo trì được phân công tôi ấn vào hệ thống | Nhân viên bảo trì bấm nút “phiếu sự cố hơp lệ ” hợp lệ trên ứng dụng | Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin sự cố mà cầ xử lý |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2a)Không thuộc quyền (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống thông báo bạn không có quyền sửa đổi vì quyền sửa đổi đã giao cho nhân viên khác Hệ thống hiển thị trạng thái “đã hủy” và không cho nhân viên A sửa đổi |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC : là kết quả, tiêu chí nghiệm thu của từng User Story DoD: là kết quả, tiêu chí nghiệm thu của tất cả các User Story

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Chức năng xem được trạng thái thời gian của từng trụ xạc để biết lỗi hay không . |
| US-02 | 3 | Chức năng đánh giá được nhân viên bảo trì theo dõi mình làm việc như nào để làm động lực làm việc . |

Planning Poker (thẻ 1,2,2,2,2,8): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên chia mức trung bình ra rồi quyết định để thẻ nào thay vì chọn theo số đông hoặc để PO quyết định những gì mà mình muốn

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (14+16+15)/3 = 15SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity Sprint 4 = 6*10-8 = 52 15*52/60 = 13 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B6 = 3+3+3+5 = 14 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Nhân viên bảo trì ứng dụng bằng mã OTP, nhận thông báo khi được phân công phiếu sự cố và xem chi tiết phiếu sau đó xem được điểm đánh giá của mình |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện của phiếu điều phối | UI/UX | 4 |
| Xử lý các nghiệp vụ đã hủy và không thuộc quyền của nhân viên bảo trì | Development | 8 |
| Review code, chuẩn bị 5 dữ liệu mẫu để kiểm thử lại | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 16 h |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Ngày 4: đường lý tưởng là 9,6 ; thực tế là 14, vậy thực tế chênh lệch lý tưởng 4.4 SP nên nhóm đang chậm tiến độ , đội đang ở Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường : ngày 0-2 thực tế SP bằng nhau tức là cả nhóm không làm được sản phẩm nào Rủi ro : khiến nhóm bị chậm tiến độ và bị dồn sản phẩm vào những ngày sau |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Scrum Master | Product Owner | Developers |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO sẽ lắng nghe và tiếp nhận góp ý của Stakeholders vào Product Backlog. Sau đó PO chưa hứa sẽ làm ngay mà sẽ xét mức quan trọng của tính năng và sẽ trình bày vào Sprint sau